**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2020년 2 월 2 일**

**과정명: 프로젝트형 인공지능 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | Paple(파플) |
| 팀 원 | 팀장: 이승호  팀원: 송혜인, 박민정 |
| 프로젝트 주제 | 질의응답형 커뮤니티 개발 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 회원가입/로그인 기능 구현  2. 그룹 생성/찾기 기능 구현  3. 공통 질문 및 답변 달기 기능 구현  4. 그룹 별 달력 기능 구현  5. 그룹 별 질의응답 기능(SNS) 구현 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  이승호: 그룹 별 달력 기능 구현  송혜인: 회원가입/로그인 기능 구현  박민정: 그룹 생성/찾기 기능 구현  공통: 공통 질문 및 답변 달기 기능 구현,  그룹 별 질의응답 기능(SNS) 구현  ● 일정  2/2: 주제 선정 및 일정 수립  2/3: 프로젝트 분석  2/4~2/5: 프로젝트 설계  2/6~2/16: 프로젝트 개발  2/17: 프로젝트 테스트  2/18: 프로젝트 발표 준비  2/19: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | - Django  - Python  - Html  - Javascript  - Css  - Git  - Bootstrap |